设计任务书

一、工程概况

1.项目名称：苏州市第九人民医院多功能厅室内装饰设计

2.工程规模：舞台设计面积约100平方，贵宾室、等候区设计面积约90平方，立面设计约300平方

3.建筑工程投资估算：约60万元

4、设计费用预算 ：6万元

二、设计的范围：

1、设计范围：苏州市第九人民医院多功能厅位于行政楼二层西侧，建筑面积约400平方

2、时间要求：苏州市第九人民医院多功能厅计划年底完成，因此装修设计须在8月底前全部完成；

3、主要装修内容：

①舞台搭建，需与信息设备提供厂家配合施工；

②贵宾室、等候区的装修；

③墙面的装修。

4、材料要求：实用、美观、防潮防霉、安全环保，与医院整体风格和谐一致。

三、设计要求

3.1设计依据

1、招标人提供的建筑工程施工图、本设计任务书。

2、现行的国家有关设计标准、规范、规程、地方法规文件等。

四、设计成果

（一）方案阶段要求：

1.舞台效果图

2.功能布置平面图

3.设计成果电子文件一套；

（二）施工图阶段要求：

1、装修区域的总平面布置图、舞台布置图、音响、灯光、大屏布置图；

2、重点空间设计详图；

3、细部大样、节点图；

4、信息化设计（大屏、舞台、音效）需与信息化中标商对接进行二次深化，费用包含在本次报价中。

（三）、设计进度要求

设计总工期：20日历天

五、项目报价

| 序号 | 名称 | 项目承诺 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能厅设计任务项目 | 以上需求均满足 |  |